주간업무보고 개인 R&D 프로젝트 : [지도 제작자]	제 (   6   ) 주차 / 15주

| 학번 / 이름 | 202420029/한치우 | 개발 기간 | 2026.10.03~10.09 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 지도 제작자 | 개발 환경 | Unity 6 |

01  학기 전체 계획 대비 진행 현황

| 마일스톤 (주요 목표) | 비중 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 기초 시스템 | 30% | 0 | 20 | 30 |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| M2 RPG 시스템 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 20% |
| M3 검증과 결과 정리 | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | % |
| 합 계 | 100% | (40) % |  |  |

| 계획 대비 실적 | 계획 진행률 ( 35 ) % | 실제 진행률 ( 40 ) % |
| --- | --- | --- |

02  금주 실적

| No | 관련 M | 업무 내용 (지난주 계획 기준) | 결과 / 산출물 (링크) | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M(2) | AI RPG 프로토타입의 지도 연동 | 인접 칸 이동·좌표 이벤트 프로토 | ☐완료 ☑진행 ☐보류 |
| 2 | M(2) | AI RPG 선택지·아이템 기능 분석 | 판정·보상 처리 프로토타입 | ☐완료 ☑진행 ☐보류 |
| 3 | M(1) | 지도 UI와 플레이어 위치 연동 | 위치 표시·이동 가능 칸 강조 | ☐완료 ☑진행 ☐보류 |

03  이슈 및 리스크

| 이슈 / 리스크 (계획 변경 사항 포함) | 원인 및 대응 방안 | 일정 영향 |
| --- | --- | --- |
| 이벤트 진행 중 이동 제한 확인 필요 | 선택 완료 전 이동 차단 동작 점검 | ☑없음 ☐있음( 주) |
| AI RPG 프로토타입 검증 필요 | 코드 분석·실행 검증 후 단계적 개선 | ☑없음 ☐있음( 주) |

04  차주 계획

| No | 관련 M | 업무 내용 | 완료 기준 (무엇이 되면 완료인가) | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M(2) | 좌표별 이벤트 콘텐츠 보강 | 주요 좌표에 이벤트·선택지 배치 | 상 |
| 2 | M(2) | 이동·이벤트·보상 통합 점검 | 중복 보상·이동 제한 동작 확인 | 상 |
| 3 | M(3) | UI·저장 기능 검증 및 결과 정리 | 지도 저장·불러오기와 UI 확인 | 중 |

05  문의 사항

| 요청 / 질문 | 없음 |
| --- | --- |